## 工程管理操作程序及工作流程图

为了加强工程管理的程序化，保证各项工程项目有序实施，特制定工程管理操作程序，工程管理人员必须严格遵守此程序。

按照学校年度修缮计划，根据项目投资额度及其支持内容；依据现行相关的法律法规（如消防、环保等），结合项目现状；经由项目相关部门（详见工程全程监控办法章节）进行充分论证与研讨后确定工程修缮方案、内容及标准→设计单位进行施工图设计→工程造价咨询单位进行工程量清单及招标控制价的编制→报招标与采购管理中心进行招标→确定施工单位→签订工程施工合同（7个工作日内完成）→召开工程施工进场前联席会并签署开工会签单→办理用水、用电、治安、防火等相关手续→监理工程师、造价工程师和工程技术负责人依据设计、施工、计价等相关规范共同对工程施工中的安全、质量、投资、进度进行全方位、全过程时时监控与管理（具体办法详见有关章节）→依据工程施工验收规范对工程进行阶段性的预检预验→然后再进行工程竣工综合验收→签署工程竣工验收与交接会签单→依据工程施工图、招标文件、施工合同及相关规范，由监理工程师、造价工程师及项目技术负责人等按规定（详见工程招标暂估价管理办法和工程招标暂列金管理办法等）进行工程结算审计（15个工作日）→报审计处或工程造价咨询公司审计→财务决算→按施工合同要求付款→工程资料归档→进入工程保修期→工程信息反馈与整改→工程质保期满前复检验收→支付质保金。工作流程图如下：

附件一：

| 资产管理与后勤处工程修缮方案论证会签单 |
| --- |
| 日期： 年 月 日 |
| 工程名称 |  |
| 方案论证的 主要内容 |  |
| 使用单位 |  |
| 物业服务单位 |  |
| 校区综合 办公室 |  |
| 资产管理 与后勤处 |  |
| 设计单位 |  |
| 审计处 |  |
| 其他 |  |

附件二：

| 资产管理与后勤处工程开工会签单 |
| --- |
| 日期： 年 月 日 |
| 工程名称 |  |
| 工程内容 |  |
| 开竣工日期 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 资产管理与后勤处 | 工程项目 专业负责人 |  | 工程管理科 |  |
|  | 校园管理科 |  | 节能办公室 |  |
|  | 主管处长 |  |
| 校区后勤 办公室 |  |
| 物业服务 单位 |  |
| 使用单位 |  |
| 保卫处 |  |

附件三：

| 资产管理与后勤处工程变更与签证会签单 |
| --- |
| 日期： 年 月 日 |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 签证内容及工程量和预算 |
| 使用单位 | 施工单位 |
| 监理公司 | 审计处 |
| 工程管理科 | 资产管理与后勤处 |

附件四：

| 资产管理与后勤处工程竣工验收、交接会签单 |
| --- |
| 日期： 年 月 日 |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  |
| 工程内容 |  |
| 施工单位 |  | 负责人 |  |
| 监理公司 |  | 负责人 |  |
| 工程项目 专业负责人 |  |
| 存在问题及整改意见 |  |
| 使用单位 | 物业服务单位 | 校园管理科 |
| 校区后勤办公室 | 工程管理科 | 资产管理与后勤处 |

附件五：

| 资产管理与后勤处工程竣工资料归档明细 |
| --- |
| 1 | 工程招标文件 |
| 2 | 工程中标通知书 |
| 3 | 工程投标文件 |
| 4 | 工程合同书 |
| 5 | 工程修缮方案论证会签单 |
| 6 | 工程开工会签单 |
| 7 | 工程变更与签证会签单 |
| 8 | 工程监理报告 |
| 9 | 工程材料、设备等出厂合格证、检验、化验证书 |
| 10 | 工程材料、设备等进场检验、化验报告 |
| 11 | 工程决算书 |
| 12 | 工程审计汇总表 |
| 13 | 工程审计报告 |
| 14 | 工程竣工图及资料 |
| 15 | 工程竣工验收、交接会签单 |

附件六：

| 资产管理与后勤处工程质保期信息反馈表 |
| --- |
| 日期： 年 月 日 |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  |
| 工程内容 |  |
| 施工单位 |  | 负责人 |  |
| 监理公司 |  | 项目总监 |  |
| 质保期存在问题及整改意见 |  |
| 使用单位 |  |
| 工程项目负责人 |  | 资产管理与后勤处 |  |

# Text boxes

依据中央高校改善基本办学条件及学校专项维修工程计划

依据使用单位或物业服务部门提出的维修申请

工程技术人员现场勘查、制定维修改造初步修缮方案

会同相关部门共同论证确定修缮方案并签署

修缮方案论证会签单

进行施工图设计、工程量清单及造价编制

5-10万元工程

10万元以上工程

报招标与采购管理中心进行工程公开招标，签订施工合同

由资产管理与后勤处进行招标并签订施工合同

签署工程开工会签单

办理用水、用电、治安、防火等相关手续

工程管理科各专业负责人、监理工程师及相关单位负责人共同进行施工过程全程监控与管理

工程管理科、设计单位、监理公司、物业服务部门及使用单位负责人联合检查验收并签署验收交接会签单

工程管理科各专业人员会同监理、造价咨询等单位对工程进行结算审计

依据审计结果按工程合同约定付款

工程信息回访与反馈

工程竣工资料归档

报审计处复审