工程招标技术文件

一、工程名称：吉林大学中心校区绿化改造工程

二、施工地点：吉林大学中心校区院内。

三、招标说明：

1、本工程招标控制价为人民币99399元。

四、道路改造工程的基本内容：

1、树木移除及清理；

2、场地平整；

3、树木移植；

4、树木补植。

五、工程招投标的基本要求：

1、本工程所有拆除有价值的废料或废旧设备均由投标人自行处理定价并计入投标报价。

2、本标书中所有未尽事项和工程量清单中未含的辅助项目，均由投标人自行考虑计价并计入其它项目中，工程结算时不另行计算。

3、本工程列出的清单，除对应项目清单规范规定的工作内容外，还包括项目特征描述中明确的工作内容，并且按照施工工艺及建筑工程施工质量验收统一标准达到验收合格的全部工作内容，投标人报价时应充分考虑。

4、投标人全权负责行业管理部门的一切施工手续，所需费用投标报价时自行考虑。

5、安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。

6、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

7、质保期要求：自验收合格之日起保修二年，重点部位质保期按国家有关规定及《建设工程质量管理条例》规定执行。保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。

8、本工程项目暂列金:无。

六、投标人及主要管理人员资质要求：

投标人具有独立法人资格，施工企业持有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照即可参加投标。

七、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

八、施工工期：自签订合同之日起12日之内完成。

九、付款方式：

工程竣工验收合格审计后付至审计值的95%，余款5%在质保期满验收合格后结清。

十、违约责任：

由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算券的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。

十一、答疑及现场踏勘：

另行通知。

十二、联系方式：联系人：耿老师  联系电话：85166546

十三、施工工艺及标准要求：

（一）树木移植及清理

1、树木移除、挖根，并运至指定地点。

2、场地平整。

3、施工前应对保留的植物采取保护措施。

（二）树木移植：

1、树木起挖带土球，移至指定地点栽植，并养护两年。

（三）树木补植：

1、树穴应根据苗木根系，土球直径和土壤情况而定，树穴应垂直下挖，上口下底、规格应符合设计要求及相关的规范，位置要准确。

2、严格按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木。

3、其他未尽事宜根据现场实际情况确定，施工过程中除达到设计要求外，应严格按现行的园林工程施工规范及工程质量验收标准、施工工艺等标准执行，达到合格标准。

十四、工程量清单：见附表

吉林大学资产管理与后勤处

2017.11.10