工程招标技术文件

一、工程名称：吉林大学中心校区大压机东侧绿地树木种植工程

二、施工地点：吉林大学中心校区院内。

三、招标说明：

1、本工程招标控制价为人民币50000元。

四、道路改造工程的基本内容：

1、树木种植

五、工程的基本要求：

1、树穴应根据苗木根系，土球直径和土壤情况而定，树穴应垂直下挖，上口下底、规格应符合设计要求及相关的规范，位置要准确。

2、严格按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木。

3、安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。

4、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

5、质保期要求：自验收合格之日起保修二年。

6、本工程项目暂列金:无。

六、投标人及主要管理人员资质要求：

投标人具有独立法人资格，施工企业持有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照即可参加投标。

七、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

八、施工工期：自签订合同之日起10日之内完成。

九、付款方式：

工程竣工验收合格审计后付至审计值的95%，余款5%在质保期满验收合格后结清。

十、违约责任：

由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算券的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。

十一、答疑及现场踏勘：

另行通知。

十二、联系方式：联系人：耿老师  联系电话：85166546

十三、工程量清单：见附表

吉林大学资产管理与后勤处

2018.4.17