工程招标技术文件

一、工程名称：吉林大学南岭校区仿生楼室外排水管道新建工程

二、施工地点：南岭校区仿生楼南侧

三、招标说明：

1、本工程招标控制价为人民币85000元。

2、中标原则是经现场专家评委评定后的合理低价中标原则。

四、工程修缮的基本内容：

1、地面、垫层拆除、重新铺设地砖；

2、挖沟槽、沥青路面恢复。

3、安装排水管道、砌筑检查井。

4、余土外运。

5、其它未尽事宜根据现场实际情况确定及按现行规范执行。

五、工程招投标的基本要求：

1、安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。

2、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

六、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。

七、施工工期：单独通知

八、承包方式：包工全包料。

九、合同签约方式：中标总价控制范围内的固定单价合同。

1、结算时工程量按实际发生计算，单价按中标单价计算，即中标单价（投标书中的单价）在合同期内均不做调整（除变更外）。

2、在工程量项目范围内投标文件如有丢项、缺量情况，工程结算时概不调整。

3、变更项目单价调整原则是：工程量中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的中标单价；没有适用该变更工程项目的，可执行相应的定额，并按中标让利系数让利；定额都没有适用该项目的，由施工方按程序提报监理单位、建设单位核准后，根据近期市场信息价由建设单位和审计部门审核单价执行。

十、资质要求：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质（含校内就业中心下属房屋维修队）

十一、付款方式：

工程竣工验收合格决算审计后付工程总造价的100％。

十二、违约责任：

由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。

十三、联系方式：联系人：张老师  联系电话：0431-85095449 15543556116